Продуктовая база MVP

B2B-first mobile web приложение для финансового благополучия сотрудников

| Параметр | Решение |
| --- | --- |
| Статус | Финальный документ продуктовой базы для Этапа 1 |
| Версия | 1.0 |
| Дата | 3 мая 2026 |
| Первый B2B-контур | пилот для Лемана ПРО, без использования бренда в пользовательском UI |
| Платформа MVP | mobile web, далее упаковка в WebView для iOS/Android |
| Размер Волны 1 | 500 сотрудников |
| Целевой пользователь | молодые специалисты 23–30 лет, офисные сотрудники и сотрудники магазинов |
| Коммерческая модель MVP | корпоративный доступ по договору, без in-app подписки и платежей |

Ключевое решение MVP проектируется не как B2C-приложение с будущей корпоративной опцией, а как B2B-first продукт для корпоративного пилота. Главная проверка: сотрудники активируются и возвращаются, а HR/wellbeing-команда получает отчёт, достаточный для решения о масштабировании.

# Содержание документа

1. Executive summary

2. Исходные решения и ограничения

3. Vision, mission и позиционирование

4. Аудитория и персоны

5. JTBD и боли

6. MVP-стратегия и core-loops

7. Формат пилота и масштабирование

8. Платформа, вход и бренд

9. Данные, приватность и отчётность

10. Образовательная программа MVP

11. Геймификация, баллы и магазин

12. KPI и аналитика

13. Границы MVP

14. Product backlog MVP

15. Definition of Done

16. Риски и меры

17. Что делать следующим этапом

18. Источники и внешние основания

# 1. Executive summary

Продукт: корпоративное mobile web-приложение для финансового благополучия сотрудников. Сотрудник получает индивидуальный пригласительный код, проходит онбординг, диагностику, персональный маршрут, короткие уроки, челленджи и задания, зарабатывает баллы и тратит их на мерч или внутренние игровые бонусы.

Первый контур внедрения: Россия, B2B-пилот для Лемана ПРО. Продукт не использует бренд Лемана ПРО в пользовательском интерфейсе, но технически работает как отдельный corporate tenant с когортами, отчётами и магазином.

Главная цель MVP: проверить, что корпоративный пилот способен дать две группы результатов: пользовательское удержание и B2B-доказательство ценности для HR/wellbeing/corporate culture sponsor.

| Область | Финальное решение |
| --- | --- |
| Главный пользователь | молодой специалист 23–30 лет: офисный сотрудник или сотрудник магазина |
| Sponsor | HR, wellbeing, корпоративная культура |
| Пилот | Волна 1: 500 сотрудников; дальнейшее расширение волнами до 5000 |
| Доступ | индивидуальный пригласительный код; корпоративная авторизация не нужна |
| Собираемые данные MVP | имя, email, телефон, код приглашения, учебные события, баллы, заказы мерча |
| Контент | пишется с нуля на основе существующей программы; методолог адаптирует старые материалы |
| Награды | кружка, сумка, шарф, внутренние игровые бонусы |
| Бизнес-результат | retention сотрудников и готовность B2B-заказчика расширять внедрение |

# 2. Исходные решения и ограничения

Запуск — для России.

MVP — B2B-first, а не B2C-first. B2C рассматривается как последующая адаптация после корпоративного пилота.

Первый потенциальный заказчик — Лемана ПРО; UI продукта пока не использует бренд заказчика.

Целевая Волна 1 — 500 сотрудников. Потенциальное масштабирование — до 5000 сотрудников.

Пользователи — молодые специалисты 23–30 лет, офисные сотрудники и сотрудники магазинов.

Платная подписка в приложении не нужна. Продажа происходит как корпоративный доступ по договору вне приложения.

Корпоративная авторизация не нужна. Вход — по индивидуальному пригласительному коду.

Собираются имя, email и телефон. Дополнительные данные добавляются только при подтверждённой необходимости.

Тон продукта — спокойный наставник / финансовый тренер.

Методолог есть; контент адаптируется на основе существующих материалов.

Все темы пока разрешены, но проходят методологический фильтр и редакционное согласование.

Главные показатели MVP — retention сотрудников и B2B-продажи / расширение пилота.

Стратегическая формулировка MVP MVP — это pilot-ready B2B-продукт, который помогает компании запустить программу финансового благополучия, вовлечь сотрудников, измерить результат и принять решение о расширении.

# 3. Vision, mission и позиционирование

## 3.1. Vision

Помочь компаниям развивать финансовое благополучие сотрудников через понятное, мобильное и измеримое обучение, которое снижает тревожность вокруг денег и формирует устойчивые финансовые привычки.

## 3.2. Mission

Дать сотрудникам спокойный и безопасный способ разобраться с личными финансами, а работодателю — инструмент вовлечения, заботы и агрегированной аналитики без превращения личных денег сотрудников в предмет контроля.

## 3.3. Позиционирование для B2B-заказчика

Mobile web-платформа для корпоративной программы финансового благополучия: сотрудники проходят диагностику, получают маршрут, учатся короткими уроками, участвуют в челленджах, зарабатывают баллы и покупают мерч, а HR/wellbeing-команда видит понятную аналитику пилота.

## 3.4. Позиционирование для сотрудника

Спокойный финансовый тренер в телефоне: помогает разобраться с деньгами маленькими шагами, без стыда, сложного языка, давления и ощущения, что работодатель оценивает личные финансовые решения.

## 3.5. Антипозиционирование

не инвестиционный советник;

не брокерское приложение;

не сервис “быстро заработать”;

не обязательный корпоративный экзамен;

не публичный рейтинг финансовой грамотности сотрудников;

не маркетплейс финансовых продуктов;

не азартная игра с призами.

# 4. Аудитория и персоны

## 4.1. Приоритет сегментов

| Приоритет | Сегмент | Описание | Зачем продукт нужен |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | B2B-заказчик: Лемана ПРО | HR, wellbeing, корпоративная культура | Запуск измеримого пилота, вовлечение сотрудников, отчёт для масштабирования |
| P0 | Сотрудники 23–30 | Офисные сотрудники и сотрудники магазинов | Разобраться с финансовой опорой, накоплениями, целями, привычками и налоговыми возможностями |
| P1 | Другие крупные работодатели | Ритейл, логистика, сервисные компании, производство | Переиспользуемый корпоративный продукт после кейса |
| P2 | B2C-пользователи | Те же молодые специалисты вне корпоративного канала | Самостоятельное обучение после B2B-валидации |

## 4.2. B2B buyer personas

| Персона | Главная задача | Что должно быть в продукте |
| --- | --- | --- |
| HR / wellbeing sponsor | Показать заботу, вовлечь сотрудников и получить измеримый результат | Executive dashboard, pilot report, коммуникационный набор, понятная privacy-модель |
| Корпоративная культура | Сделать участие добровольным, понятным и неформальным | Нейтральный бренд, мягкий tone of voice, челленджи, мерч |
| Методолог / L&D | Адаптировать и согласовать образовательный материал | Approve-flow, отчёт качества контента, результаты тестов по темам |
| Оператор мерча | Выдавать физические награды без хаоса | Заказы, статусы, остатки, экспорт, журнал списаний |
| ИБ / юристы / закупки | Снизить риски по данным, контенту и договорной модели | Согласия, privacy policy, роли доступа, дисклеймеры, отсутствие in-app платежей |

## 4.3. Learner persona: молодой специалист 23–30

Имеет регулярный доход, но финансовая система ещё не устоялась.

Может работать в офисе или магазине; график и доступ к корпоративным каналам отличаются.

Хочет копить, но часто не понимает, как сделать это регулярной привычкой.

Может испытывать тревогу или стыд вокруг денег.

Не хочет, чтобы работодатель видел личные финансовые ответы и слабые места.

Хорошо реагирует на короткий формат, понятный прогресс, баллы и достижимые награды.

# 5. JTBD и боли

## 5.1. JTBD сотрудника

| Ситуация | Job To Be Done | Продуктовый ответ |
| --- | --- | --- |
| Деньги приходят и быстро исчезают | Понять, куда уходят деньги, без стыда и сложных таблиц | Уроки про финансовую картину, привычки и личный план |
| Хочу накопить, но срываюсь | Начать копить маленькими шагами и видеть прогресс | 52 недели накоплений, копилки, баллы за регулярность |
| Дома есть лишние вещи | Превратить ненужные вещи в пополнение копилки | Шаг “Расхламление дома” с практическим заданием |
| Есть цели, но нет расчёта | Поставить финансовую цель и понять маршрут к ней | Урок по целям, расчёт суммы и срока, personal plan |
| Не понимаю налоговые вычеты | Понять, можно ли вернуть часть денег законным способом | Урок по вычетам с безопасным чек-листом |
| Деньги вызывают стресс | Разобраться с эмоциональными паттернами вокруг денег | Психология денег, спокойный тон, поддерживающие формулировки |
| Начал учиться, но легко бросить | Получать короткие задания и видимый прогресс | Streak, daily challenge, баллы, магазин |

## 5.2. JTBD B2B-заказчика

| Ситуация | Job To Be Done | Продуктовый ответ |
| --- | --- | --- |
| Нужно запустить wellbeing-активность | Дать сотрудникам полезный и безопасный инструмент | Mobile web, индивидуальные коды, коммуникационный набор |
| Нужно доказать результат | Понять, активировались ли сотрудники и есть ли retention | Executive dashboard, funnel, cohort, retention |
| Нужно масштабировать | Проверить пилот на 500 и расширить до 5000 | Когорты, волны запуска, отчёты, магазин и операционные процессы |
| Есть старые материалы | Адаптировать их в короткий digital-формат | Методологический approve-flow и шаблон урока |
| Есть мерч | Сделать награды управляемыми | Кошелёк, магазин, остатки, статусы заказов |

# 6. MVP-стратегия и core-loops

## 6.1. Главная цель MVP

Проверить, что корпоративный пилот на 500 сотрудников способен дать одновременно пользовательское удержание и B2B-доказательство ценности для sponsor-команды.

## 6.2. Employee learning loop

1. Сотрудник получает индивидуальный пригласительный код.

2. Заходит в mobile web-продукт и регистрируется по имени, email и телефону.

3. Видит спокойный онбординг и экран приватности.

4. Проходит входную диагностику.

5. Получает персональный маршрут.

6. Проходит первый урок и мини-тест.

7. Получает баллы и видит прогресс.

8. Возвращается на челлендж, следующий шаг или в магазин.

9. Копит баллы и покупает мерч / внутренний бонус.

## 6.3. Corporate success loop

1. HR/wellbeing-команда запускает Волну 1 на 500 сотрудников.

2. Сотрудники активируются по индивидуальным кодам.

3. Sponsor видит воронку запуска и первые сигналы вовлечения.

4. Методолог видит качество контента и сложные вопросы.

5. Оператор мерча видит заявки и статусы.

6. В конце пилота формируется pilot outcome report.

7. Компания принимает решение: расширить до следующей волны, изменить механику баллов или доработать контент.

Aha-moment сотрудника “Я понял свою стартовую точку, получил понятный маршрут, прошёл короткий шаг и увидел прогресс, который можно обменять на награду”.

# 7. Формат пилота и масштабирование

## 7.1. Волны запуска

| Волна | Размер | Цель | Критерий перехода |
| --- | --- | --- | --- |
| Волна 0 | 30–50 | Закрытая проверка UX, контента, баллов, магазина и отчётов | Нет блокирующих ошибок; методолог утвердил контент; отчёты собираются |
| Волна 1 | 500 | Основной MVP-пилот на офисных и магазинных сотрудниках | Достигнуты минимальные KPI активации, retention и sponsor satisfaction |
| Волна 2 | 1000–1500 | Расширенная проверка масштабируемости, поддержки и операционки мерча | Подтверждена повторяемость метрик и управляемая нагрузка |
| Волна 3 | до 5000 | Масштабирование внутри компании и формирование B2B-кейса | Готовность к продаже другим компаниям |

## 7.2. Рекомендованная длительность Волны 1

Подготовка: 1–2 недели — контент, коды, магазин, коммуникации, QA.

Пилот: 4–6 недель — диагностика, 7 шагов, челленджи, магазин, сбор feedback.

Разбор: 1 неделя — итоговый отчёт, решение о Волне 2, корректировка баллов и контента.

# 8. Платформа, вход и бренд

## 8.1. Платформа

MVP: mobile web.

Дальше: упаковка mobile web в WebView для iOS/Android.

UI проектируется mobile-first: короткие экраны, крупные CTA, минимальная нагрузка на пользователя.

Для сотрудников магазинов нужны QR-коды, короткие ссылки и возможность проходить уроки в сменном графике.

Для офисных сотрудников нужны удобные ссылки из письма / внутреннего портала / чатов.

## 8.2. Вход

Вход по индивидуальному пригласительному коду.

При регистрации собираются имя, email и телефон.

Код одноразовый или привязан к конкретному пользователю, чтобы снизить риск передачи наружу.

После активации код связывается с аккаунтом и когортой Волны 1.

Корпоративная авторизация и SSO в MVP не требуются.

## 8.3. Бренд

В пользовательском UI используется нейтральный бренд продукта.

Бренд Лемана ПРО не используется в интерфейсе MVP.

В коммуникациях HR может объяснять, что это пилот программы финансового благополучия для сотрудников.

Технически создаётся corporate tenant для Лемана ПРО, но пользовательский опыт остаётся переиспользуемым для других B2B-клиентов.

# 9. Данные, приватность и отчётность

## 9.1. Продуктовое правило по приватности

Даже если технически можно показать работодателю больше данных, продуктовая рекомендация для MVP — разделить операционные данные и чувствительные учебно-финансовые данные. Это снижает риск недоверия сотрудников и делает продукт легче масштабируемым на других B2B-клиентов.

## 9.2. Список данных MVP

| Категория | Данные | Зачем нужны |
| --- | --- | --- |
| Идентификация | имя, email, телефон, индивидуальный код | доступ, связь с когортой, восстановление доступа |
| Учебные события | старт/завершение уроков, тесты, прогресс | маршрут, аналитика, отчёты |
| Диагностика | ответы, уровень, слабые зоны | маршрутизация и агрегированные insights |
| Баллы | начисления, списания, баланс, корректировки | мотивация, магазин, антифрод |
| Мерч | заказ, статус, выбранная позиция, контакт для выдачи | выдача физической награды |
| Feedback/support | оценки уроков, обращения, категории вопросов | улучшение продукта и поддержка |

## 9.3. Правила доступа к данным

| Тип данных | Сотрудник | HR / sponsor | Методолог | Оператор мерча | Product admin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя, email, телефон, код | Да | Да, для пилота и коммуникации | Нет | Только если связан с заказом | Да |
| Факт регистрации и активности | Да | Да | Агрегированно | Нет | Да |
| Прогресс по урокам | Да | Агрегированно; персонально только при отдельном согласованном сценарии | Агрегированно | Нет | Да |
| Результаты диагностики | Да | Только агрегированно | Агрегированно | Нет | Да, с ограничением доступа |
| Ответы на диагностические вопросы | Да | Нет по умолчанию | Анонимизированно/агрегированно | Нет | Да, для маршрутизации и анализа |
| Баланс баллов | Да | Да, если нужно для магазина и фрода | Нет | Да, для заказа | Да |
| Заказ мерча | Да | Да | Нет | Да | Да |
| Обращения в поддержку | Да | Агрегированные категории; содержимое только при явном согласии | Нет | Нет | Да |

## 9.4. Правила отчётности для MVP

HR dashboard по умолчанию показывает агрегированную аналитику, а не личные финансовые ответы.

Персональные данные используются для доступа, коммуникации, выдачи мерча и поддержки.

Диагностика, ответы, слабые зоны и тестовые результаты выводятся HR только в агрегированном виде.

Для когортных отчётов действует порог анонимности: детальные разрезы не показываются для групп меньше 20 человек.

Отчёты по мерчу могут быть персональными, потому что без этого физическая выдача невозможна.

Product admin имеет расширенный доступ, но он должен логироваться и использоваться только для поддержки, аналитики и настройки продукта.

В UI можно предусмотреть переключатели детализации, но безопасная модель по умолчанию — агрегированная.

## 9.5. Юридический минимум для России

Privacy policy и согласие на обработку персональных данных.

Terms of use.

Финансовый дисклеймер: материалы являются образовательными и не являются индивидуальной инвестиционной, налоговой или юридической рекомендацией.

Cookie/consent-баннер, если используются cookies и трекинг.

Хранение и первичная обработка персональных данных граждан РФ с использованием баз данных на территории РФ.

Проверка необходимости уведомления Роскомнадзора об обработке персональных данных до запуска обработки.

Ролевой доступ, журналы действий админов, политика хранения и удаления данных.

Примечание: этот раздел не заменяет юридическую консультацию. Его задача — зафиксировать продуктовые требования для дальнейшей проверки юристом.

# 10. Образовательная программа MVP

## 10.1. Методологическая рамка

Контент пишется с нуля, но на основе существующей программы, которую методолог адаптирует под mobile microlearning.

Каждый шаг должен давать не только знание, но и практическое действие.

Уроки не должны звучать как персональная рекомендация по инвестициям, налогам или кредитам.

Основная метафора — финансовая опора и спокойное движение к целям.

Первый трек в MVP строится вокруг 7 шагов, предоставленных командой.

## 10.2. Первый трек MVP

| № | Тема / шаг | Learning outcome | Практическое действие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фонд финансовой свободы. Шаг 1. Создайте свой финансовый резерв | Пользователь понимает, зачем нужен резерв, как выбрать стартовую сумму и где не усложнять. | Определить минимальную сумму первого резерва и выбрать правило пополнения. |
| 2 | Челлендж “52 недели накоплений”. Шаг 2. Начните копить играючи | Пользователь понимает принцип регулярных накоплений и выбирает реалистичный темп. | Настроить личный вариант 52-недельного челленджа; в MVP — стартовая 4–6-недельная версия. |
| 3 | Расхламление дома. Шаг 3. Пополняйте свои копилки за счёт продаж ненужных вещей | Пользователь видит, как превратить лишние вещи в пополнение финансовой цели. | Составить список 3–5 вещей для продажи и выбрать копилку для поступлений. |
| 4 | Финансовые цели. Шаг 4. Поставьте свои финансовые цели | Пользователь формулирует цель, сумму, срок и первый шаг. | Создать одну финансовую цель по шаблону: сумма, срок, ежемесячный взнос. |
| 5 | Налоговые вычеты. Шаг 5. Пополните свой бюджет за счёт налоговых вычетов | Пользователь понимает базовые виды вычетов и что нужно проверить. | Пройти чек-лист “могу ли я претендовать на вычет”. |
| 6 | Психология денег. Шаг 6. Разберитесь “с головой” | Пользователь узнаёт типичные эмоциональные паттерны и снижает стыд/тревогу. | Отметить 1–2 денежных триггера и выбрать спокойное правило поведения. |
| 7 | Полезные финансовые привычки. Шаг 7. Внедри привычки | Пользователь собирает личный план на 30 дней. | Выбрать 2 привычки и запланировать первые повторения. |

## 10.3. Шаблон урока

| Блок | Содержание | Ориентир |
| --- | --- | --- |
| Зачем это нужно | 1 экран с ситуацией из жизни | до 45 секунд чтения |
| Теория | 2–4 коротких экрана с объяснением | 3–5 минут |
| Пример | 1 прикладной пример: офис / магазин / молодой специалист | 1–2 минуты |
| Мини-тест | 3–5 вопросов с feedback | 2–4 минуты |
| Практический шаг | одно действие или чек-лист | 1–3 минуты |
| Награда | баллы, прогресс, следующий шаг | мгновенно |

## 10.4. Диагностика

Входной тест должен занимать 7–12 минут.

Диагностика оценивает не “умный/неумный”, а стартовую точку маршрута.

Результат формулируется без стыда: “маршрут начнётся с…”.

Компетенции диагностики: резерв, накопления, финансовые цели, налоговые возможности, финансовые привычки, психология денег, базовая финансовая безопасность.

Методолог может добавить дополнительные вопросы по кредитам, рискам и безопасности, если они нужны для корректного маршрута.

# 11. Геймификация, баллы и магазин

## 11.1. Принципы геймификации

Геймификация — система прогресса, а не детская игра.

Награды выдаются за осмысленные учебные действия, а не за пустые клики.

Нет публичных персональных рейтингов финансовой грамотности.

Серия дней не должна наказывать пользователя жёстко: пропуск — повод вернуться, а не “проиграть”.

Баллы не имеют денежного эквивалента и не являются выплатой.

## 11.2. Правила начисления баллов v1

| Действие | Баллы | Ограничение / условие |
| --- | --- | --- |
| Активация индивидуального кода и регистрация | 50 | один раз |
| Завершение входной диагностики | 150 | один раз |
| Завершение теоретической части урока | 50 | один раз на урок |
| Прохождение мини-теста урока | 70 | за результат от 70% |
| Бонус за прохождение теста с первой попытки | 30 | один раз на урок |
| Выполнение практического задания урока | 80 | один раз на урок |
| Daily challenge | 30 | не более 1 раза в день |
| Старт 52-недельного челленджа накоплений | 150 | один раз |
| Еженедельный check-in по челленджу накоплений | 100 | не более 1 раза в неделю |
| Streak 3 дня | 100 | за первую серию 3 дня |
| Streak 7 дней | 250 | за первую серию 7 дней |
| Завершение всех 7 шагов первого трека | 600 | один раз |
| Оценка полезности после трека | 100 | один раз |

Антифрод-ограничения v1: повторное прохождение уже закрытого урока не даёт новые баллы; ретраи теста не фармят бонус первой попытки; дневной лимит начислений — 300 баллов без учёта крупных milestone-бонусов; ручные корректировки логируются; подозрительные начисления выводятся в rewards report.

## 11.3. Магазин мерча и внутренних бонусов

| Тип | Позиция | Цена v1 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Мерч | Кружка | 1200 баллов | Доступная первая физическая награда |
| Мерч | Сумка-шоппер | 2200 баллов | Средняя цель, мотивирует продолжать |
| Мерч | Шарф | 3200 баллов | Высшая награда пилота, требует регулярности |
| Внутренний бонус | Заморозка серии | 250 баллов | Один пропуск без потери streak |
| Внутренний бонус | Бейдж профиля | 300 баллов | Статусный, но не соревновательный элемент |
| Внутренний бонус | Персональный чек-лист по теме | 400 баллов | Дополнительный материал для закрепления |
| Внутренний бонус | Бонусный мини-урок | 500 баллов | Открывает необязательный практикум |
| Внутренний бонус | Дополнительная попытка challenge | 150 баллов | Не влияет на тестовую оценку, только на участие |

## 11.4. Операционная логика магазина

Покупка мерча создаёт заказ со статусом: new → approved → issued / cancelled.

Списание баллов происходит при создании заказа; при отмене баллы возвращаются.

Админ может задавать остатки и лимиты по позициям.

На одну позицию можно задать лимит на пользователя.

Список заказов выгружается для оператора мерча.

Балльная экономика пересматривается после 2 недель Волны 1.

# 12. KPI и аналитика

## 12.1. North Star Metric

Weekly Active Corporate Learners — сотрудники активной корпоративной когорты, которые за неделю выполнили минимум 2 учебных действия и вернулись минимум в 2 разных дня.

## 12.2. KPI Волны 1 на 500 сотрудников

| Метрика | Целевой ориентир | Зачем нужна |
| --- | --- | --- |
| Activation: активировали код и зарегистрировались | 35–50% | Проверить коммуникацию и простоту входа |
| Onboarding completion | 70%+ | Проверить первый экран и доверие |
| Diagnostic completion | 60–70% от начавших | Проверить готовность пройти диагностику |
| First lesson start | 55–65% после диагностики | Проверить понятность маршрута |
| First lesson completion | 45–55% от активированных | Проверить формат урока |
| Week 1 retention | 30–40% | Проверить возврат после старта |
| Week 4 retention | 15–25% | Проверить учебную привычку |
| Completion 7-шагового трека | 20–30% от начавших | Проверить глубину прохождения |
| Daily challenge participation | 20–30% активных | Проверить retention-механику |
| Store open rate | 20%+ пользователей с баллами | Проверить интерес к наградам |
| Merch redemption | 5–15% | Проверить экономику баллов и магазина |
| Average usefulness score | 4.0+ из 5 | Проверить субъективную пользу |
| Sponsor satisfaction | 4.0+ из 5 | Проверить B2B-ценность |

## 12.3. Стандартные отчёты MVP

| Отчёт | Для кого | Что показывает |
| --- | --- | --- |
| Executive dashboard | HR / wellbeing sponsor | приглашения, регистрации, активация, retention, completion, магазин, общая оценка пилота |
| Funnel report | продукт + HR | путь: код → регистрация → диагностика → маршрут → урок → тест → баллы → магазин |
| Cohort report | HR / продукт | сравнение волн, офис/магазин, городов или групп при пороге анонимности |
| Learning progress report | L&D / методолог | завершение тем, прогресс, drop-off, время на урок |
| Diagnostic insights | HR / методолог | агрегированные стартовые уровни, слабые зоны, запросы пользователей |
| Content quality report | методолог | сложные вопросы, непонятные уроки, оценки, комментарии |
| Engagement report | продукт + HR | daily challenge, streak, марафон, частота действий, weekly active learners |
| Rewards / merch report | оператор мерча + HR | заказы, статусы, остатки, списания, лимиты, ручные корректировки |
| Support report | поддержка + wellbeing | количество обращений, категории, SLA, частые вопросы |
| Pilot outcome report | sponsor + продажи | итоговая история пилота, выводы и рекомендация по масштабированию |

## 12.4. Event taxonomy MVP

| Область | События |
| --- | --- |
| Доступ | invite_code_issued, invite_code_activated, signup_started, signup_completed |
| Онбординг | onboarding_started, privacy_screen_viewed, onboarding_completed |
| Диагностика | diagnostic_started, diagnostic_question_answered, diagnostic_completed, level_assigned, learning_path_generated |
| Обучение | lesson_started, lesson_completed, quiz_started, quiz_passed, quiz_failed, practice_task_completed |
| Баллы | points_earned, points_spent, wallet_opened, balance_adjusted |
| Магазин | store_opened, merch_viewed, merch_order_created, merch_order_approved, merch_order_issued, order_cancelled |
| Удержание | daily_challenge_started, daily_challenge_completed, streak_updated, marathon_started, marathon_completed |
| Поддержка | support_form_opened, support_ticket_created, feedback_submitted |
| Отчёты | dashboard_opened, report_exported |

# 13. Границы MVP

## 13.1. Входит в MVP

Mobile web и подготовка к WebView.

Нейтральный бренд продукта.

Corporate tenant для Лемана ПРО.

Волна 1 на 500 сотрудников.

Индивидуальные пригласительные коды.

Регистрация по имени, email и телефону.

Онбординг, экран доверия и приватности.

Входная диагностика и rule-based routing.

Персональный маршрут.

Первый 7-шаговый трек на основе существующей программы.

Шаблон урока: теория → пример → тест → практический шаг → награда.

Daily challenge и стартовая версия челленджа накоплений.

Баллы, кошелёк, история начислений и списаний.

Магазин мерча: кружка, сумка, шарф.

Внутренние игровые бонусы.

Админка для контента, баллов, мерча и заказов.

Методологический approve-flow.

HR dashboard и стандартные отчёты.

Поддержка и feedback.

Юридический минимум, дисклеймеры и privacy-документы.

Итоговый pilot outcome report.

## 13.2. Не входит в MVP

In-app подписка и платёжная система.

Сложный billing и тарифная сетка.

Корпоративная SSO-интеграция.

Использование бренда Лемана ПРО в пользовательском интерфейсе.

AI tutor.

Социальный граф, друзья, кланы.

Публичные персональные лидерборды.

Сравнение сотрудников по результатам диагностики.

Партнёрский marketplace финансовых услуг.

Персональные инвестиционные рекомендации.

Большая видеобиблиотека.

Полное наполнение всех 4 уровней обучения.

# 14. Product backlog MVP

## 14.1. P0 — обязательно для Волны 1

| Epic | Что сделать | Acceptance criteria |
| --- | --- | --- |
| Corporate tenant & cohorts | создать tenant, Волну 1 и управление кодами | админ создаёт когорту, генерирует 500 кодов, видит статусы активации |
| Invite code access | вход по индивидуальному коду | код активируется один раз, связан с пользователем и когортой |
| Onboarding & privacy | объяснить ценность и правила данных | пользователь видит, что компания получает отчёты, а чувствительные данные ограничены |
| Diagnostic & routing | тест, scoring, маршрут | тест завершён, уровень назначен, маршрут построен |
| Learning engine | уроки, тесты, практические задания | 7 шагов доступны, прогресс сохраняется |
| Points wallet | баллы и история операций | начисление/списание работает, есть журнал |
| Merch store | кружка, сумка, шарф и внутренние бонусы | покупка создаёт заказ, баллы списываются, статус отслеживается |
| Challenges | daily challenge и челлендж накоплений | участие даёт баллы, события пишутся |
| Admin/CMS | контент, баллы, мерч, заказы | методолог и админ могут управлять ключевыми объектами |
| HR dashboard | стандартные отчёты | executive, funnel, cohort, learning, rewards, support доступны |
| Support & feedback | форма обращения и оценки | пользователь может обратиться, команда видит категории |
| Legal minimum | согласия, privacy, terms, дисклеймеры | пользователь принимает документы; версии логируются |

## 14.2. P1 — желательно для сильного пилота

Экспорт отчётов в CSV/Excel.

Расширенные правила баллов и лимитов магазина.

Опрос до/после пилота по уверенности и финансовому стрессу.

Коммуникационный набор для HR: письмо, пост, QR-плакат, FAQ.

Уведомления: email/in-app, позже push-ready.

Дополнительные бонусные мини-уроки.

Ручные корректировки баланса с обязательным комментарием.

Аналитика офис / магазин при достаточном объёме данных.

## 14.3. P2 — после подтверждения пилота

Полная B2C-адаптация.

WebView-приложения iOS/Android.

Более глубокая персонализация.

AI-помощник после юридической и методологической проверки.

Новые корпоративные клиенты и multi-tenant self-service.

Партнёрские награды и внешний marketplace только после операционной и юридической проработки.

# 15. Definition of Done

1. Сгенерированы и загружены 500 индивидуальных пригласительных кодов.

2. Сотрудник может зарегистрироваться по коду, имени, email и телефону.

3. Mobile web корректно работает на типовых смартфонах.

4. Есть нейтральный бренд продукта.

5. Есть онбординг и экран приватности.

6. Есть юридические документы и финансовый дисклеймер.

7. Диагностика работает и строит маршрут.

8. Первый 7-шаговый трек готов и утверждён методологом.

9. Каждый урок содержит теорию, пример, тест, практическое действие и награду.

10. Баллы начисляются по правилам v1.

11. Кошелёк и история баллов работают.

12. Магазин позволяет купить кружку, сумку, шарф или внутренний бонус.

13. Заказы мерча видны оператору и имеют статусы.

14. Daily challenge и накопительный челлендж доступны.

15. HR dashboard показывает стандартные отчёты.

16. Поддержка и feedback работают.

17. События core-loop пишутся в аналитику.

18. Есть шаблон pilot outcome report.

19. Продукт можно отдать Волне 1 без ручного сопровождения каждого пользователя.

# 16. Риски и меры

| Риск | Симптом | Что делать |
| --- | --- | --- |
| Сотрудники воспринимают продукт как контроль работодателя | низкая активация, отвал на онбординге, вопросы “кто видит мои данные” | нейтральный бренд, экран приватности, агрегированные отчёты, FAQ |
| Сотрудники магазинов не доходят до старта | низкий invite-to-registration | QR-коды, короткие ссылки, простая регистрация, коммуникация через руководителей смен |
| Контент слишком похож на длинный курс | низкий lesson completion | дробить уроки, добавить примеры, практический шаг и короткий тест |
| Мерч становится главным мотиватором | пользователи фармят баллы без обучения | лимиты, антифрод, баллы только за осмысленные действия |
| Балльная экономика перекошена | слишком быстрые или слишком редкие покупки | пересмотр цен и начислений после 2 недель пилота |
| HR хочет слишком персональные отчёты | растёт риск недоверия и юридической чувствительности | ролевая модель, порог анонимности, персональные данные только для операционных задач |
| Старые материалы не подходят для mobile | уроки длинные и сложные | методологическая адаптация под microlearning |
| Слабая B2B-доказательность | есть пользователи, но sponsor не видит ценности | executive dashboard, pilot outcome report, бизнес-выводы и рекомендации по масштабированию |

# 17. Что делать следующим этапом

Следующий этап после продуктовой базы — методология обучения. Его цель: превратить 7 тем первого трека в детальную матрицу компетенций, сценарии уроков, диагностический тест, банк вопросов и правила маршрутизации.

## 17.1. Рекомендуемая очередь работ

1. Утвердить матрицу компетенций под 7 шагов.

2. Описать входную диагностику и scoring.

3. Сделать карту уроков, outcomes и практических заданий.

4. Создать редакционную политику и шаблон урока.

5. Подготовить банк тестовых вопросов.

6. Согласовать балльные правила с методологом и HR.

7. Спроектировать UX онбординга, диагностики, урока, кошелька и магазина.

8. Описать технический domain model: user, invite code, cohort, lesson, quiz, wallet, reward, report.

9. Подготовить пилотный communication kit для HR.

10. Собрать Волна 0 на 30–50 человек перед запуском Волны 1.

# 18. Источники и внешние основания

Ниже перечислены внешние источники, использованные для проверки контекста, юридической рамки и подхода к employee financial wellbeing. Основные продуктовые решения также основаны на вводных, предоставленных заказчиком.

Банк России: исследование уровня финансовой грамотности, пятый этап: https://www.cbr.ru/analytics/szpp/fin_literacy/research/fin_ed_5/

CIPD: Employee financial wellbeing guide: https://www.cipd.org/en/knowledge/guides/employee-financial-well-being/

Федеральный закон №152-ФЗ, статья 22: уведомление об обработке персональных данных: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/d996966e22e1320c9de1ab82d9f6be12c3d9d765/

Роскомнадзор: электронные формы уведомлений об обработке персональных данных: https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/

Федеральный закон №152-ФЗ, статья 18: обязанности оператора при сборе персональных данных и локализация: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/cbf4e15b7c330f9372e876cdf2bc928bad7950ef/

Лемана ПРО: страница о компании: https://lemanapro.ru/about/